Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos

3 priedas

PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams
	1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje

1.1.1v Veiksmas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | ~~2020~~ *2021* | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 053 060 | 453 980 | 453 980 | 453 980 | 453 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 145 100 |

1.1.2v Veiksmas: Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2019* | 2020 | KMS | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones  | R |

1.1.2vVeiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF |  |
| 2 200 440 | 0 | 0 | ~~99 020~~*211 242* | ~~99 020~~*211 242* | 231 050 | 231 050 | 0 | 0 | ~~1 870 370~~*1 758 148* |

1.1.3v Veiksmas: Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, didinant teritorijos patrauklumą smulkiajam verslui (turizm~~as~~*ui*, smulki*ai* žvejyba ir pan.))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 4 097 270 | 307 300 | 307 300 | 307 300 | 307 300 |  |  |  |  | 3 482 680 |

1.1.4v Veiksmas: Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, ~~turizmo,~~ bendruomenės poreikiams ~~(aikštės ir į aikštę~~ ~~einančių gatvelių~~ (Šaltkalvių~~, Artojų~~, *Aukštoji,* Skerdėjų *gatvių*, lauko *prekybos* *paviljono Turgaus a. 5A* sutvarkymas)~~, taikant universalaus dizaino principus)~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2018~~ *2019* | ~~2020~~ *2021*  | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.4vVeiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~2 180 660~~*2 768 906* | ~~163 550~~*207 688* | ~~163 550~~*207 668* | ~~163 550~~*207 668* | ~~163 550~~*207 668* |  |  |  |  | ~~1 853 570~~*2 353 570* |

1.1.5v Veiksmas: Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių statymo vietų įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2018* | ~~2019~~ *2020* | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 448 100 | 108 610 | 108 610 | 108 610 | 108 610 |  |  |  |  | 1 230 890 |

1.1.6v Veiksmas: Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, fontano įrengimas ir kt.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2017* | ~~2018~~ *2019* | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 362 920 | 102 220 | 102 220 | 102 220 | 102 220 |  |  |  |  | 1 158 480 |

1.1.7v Veiksmas: Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir kt.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~1 537 540~~*1 537 550* | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 |  |  |  |  | 1 306 910 |

1.1.8v Veiksmas: Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengia~~mi~~*nt*, *sutvarkant* želdyn~~ai~~*us*, dviračių tak~~ai~~*us*, mažo~~ji~~*sios* architektūr~~a~~*os* *elementus*, įrengia~~mas~~nt privažiavim~~as~~ą)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 945 520 | 70 910 | 70 910 | 70 910 | 70 910 |  |  |  |  | 803 700 |

~~1.1.9v Veiksmas: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Danės g. 19, Klaipėdoje, rekonstrukcija ir paslaugų plėtra~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Pradžia (metai)~~ | ~~Pabaiga (metai)~~ | ~~Vykdytojas~~ | ~~Ministerija (ministerijos)~~ | ~~Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)~~ | ~~Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)~~ |
| ~~2016~~ | ~~2020~~ | ~~Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras~~  | ~~KM~~ | ~~7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)~~ | ~~V~~ |

~~1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Iš viso veiksmui įgyvendinti:~~ | ~~Valstybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Savivaldybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Kitos viešosios lėšos:~~ | ~~Privačios lėšos:~~ | ~~ES lėšos:~~ |
|  | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ |  |
| ~~4 999 000~~ | ~~749 850~~ | ~~749 850~~ |  |  |  |  |  |  | ~~4 249 150~~ |

1.1.~~10~~*9*v Veiksmas: Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS |  | — | R |

1.1.~~10~~*9*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 868 860 |  |  |  |  | 868 860 |  |  |  |  |

1.1.1~~1~~*0*v Veiksmas: Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Aukštoji g. 3, Vežėjų g. 4, Didžioji Vandens g. 2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2017* | 2019 | KMS | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

1.1.1~~1~~*0*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 202 07~~0~~*9* |  |  | 180 31~~0~~*2* | 180 31~~0~~*2* |  |  |  |  | 1 021 76~~0~~*7* |

1.1.1~~2~~*1*v Veiksmas: Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2022 | KMS | - | - | - |

1.1.1~~2~~*1*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 405 700 |  |  | 250 000 |  |  |  | 6 155 700 |  |  |

*1.1.12v Veiksmas: Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas .*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pradžia (metai)* | *Pabaiga (metai)* | *Vykdytojas* | *Ministerija (ministerijos)* | *Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)* | *Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)* |
| *2018* | *2022* | *KMSA* | *-* | *-* | *-* |

*1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Iš viso veiksmui įgyvendinti:* | *Valstybės biudžeto lėšos:* | *Savivaldybės biudžeto lėšos:* | *Kitos viešosios lėšos:* | *Privačios lėšos (Paramos fondas):* | *ES lėšos:* |
|  | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* |  |
| *1 874 590* | *140 594* | *140 594* | *140 594* | *140 594* |  |  |  |  | *1 593 402* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.1 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| ~~33 301,14~~*30 765 015* | ~~2 071 740~~*1 506 602* | ~~2 071 740~~*1 506 602* | ~~1 851 220~~*2 148 156* | ~~1 601 220~~*2 148 156* | 1 099 910 | ~~231 050~~*1 099 910* | 6 155 700 | 0 | ~~22 122 610~~*19 854 647* |

1.2. Uždavinys: Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą

1.2.1v Veiksmas: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2018*  | ~~2018~~ *2020* | KMS | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones  | R |

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~1 540 020~~*6 962 779,45* |  |  | ~~69 300~~*1 072 178,20* | ~~69 300~~*1 072 178,20* | ~~161 700~~*3 910 000* | ~~161 700~~*3 910 000* |  |  | ~~1 309 020~~*1 980 301,25* |

1.2.2v Veiksmas: Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2018* | ~~2018~~ *2019* | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus  | R |

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 485 980 |  |  | 21 870 | 21 870 | 51 030 | 51 030 |  |  | 413 080 |

1.2.3v Veiksmas: Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimas, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10) įgyvendinimas (I etapas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2018* | 2020 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 158 480 |  |  | 52 130 | 52 130 | 121 640 | 121 640 |  |  | 984 710 |

1.2.4v Veiksmas: Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas (~~2~~ *8* gatvių *ir šaligatvių* valymo mašin~~os~~*ų* *įsigijimas*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2018~~ *2017* | 2019 | KMS | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~441 550~~*1 595 744* |  |  | ~~66 230~~*239 362* | ~~66 230~~*239 362* |  |  |  |  | ~~375 320~~*1 356 382* |

1.2.5v Veiksmas: ~~Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g. teritorija už geležinkelio)~~ *Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | KMS | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius  | R |

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 7 297 420 |  |  | 1 094 610 | 1 094 610 |  |  |  |  | 6 202 810 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.2 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| ~~10 923 450~~*17 500 405,45* | 0 | 0 | ~~1 304 140~~*2 480 153,20* | ~~1 304 140~~*2 480 153,20* | ~~334 370~~*4 082 670* | ~~334 370~~*4 082 670* | 0 | 0 | ~~9 284 940~~*10 937 582,25* |

1.3. Uždavinys: Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams

1.3.1v Veiksmas: Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus (įrengia~~mas~~*nt* pagrindin~~is~~*į* žiedin~~is~~*į* tak~~as~~*ą*, ~~įrengiamos~~ erdv~~ės~~*ę* aktyviam ir pasyviam poilsiui, sutvark~~omas~~*ant* tvenkin~~ys~~į, želdyn~~ai~~*us* ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūr~~a~~*ą*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2018* | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 448 9~~40~~*35* | 108 670 | 108 670 | 108 670 | 108 670 |  |  |  |  | 1 231 ~~600~~*595* |

1.3.2v Veiksmas: ~~Trinyčių tvenkinio~~ *Malūno parko* teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai~~,~~ *ir tvenkinio pakrantės,* įrengiama mažoji architektūra *ir pontoninis tiltas*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | ~~2020~~ *2021* | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 973 820 | 73 040 | 73 040 | 73 040 | 73 040 |  |  |  |  | 827 740 |

1.3.3v Veiksmas: Klaipėdos daugiafunkc~~in~~io sveikatingumo centro statyba

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2017* | 2018 | KMS | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~13 092 460~~*15 772 939,59* | ~~758 800~~*1 020 399* | ~~758 800~~*1 020 399* | ~~1 205 070~~*3 188 021,59* | ~~1 205 070~~*3 188 021,59* |  |  |  |  | ~~11 128 590~~*11 564 519* |

1.3.4v Veiksmas: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija. I etapas (~~taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius,~~ įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomene *(Paryžiaus Komunos g. 16A)*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~4 386 710~~*1 923 892* | ~~329 000~~*144 292* | ~~329 000~~*144 292* | ~~329 000~~*144 292*  | ~~329 000~~*144 292* |  |  |  |  | ~~3 728 710~~*1 635 308* |

*1.3.5v Veiksmas: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija. II etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomene (Paryžiaus Komunos g. 16A))*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pradžia (metai)* | *Pabaiga (metai)* | *Vykdytojas* | *Ministerija (ministerijos)* | *Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)* | *Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)* |
| *2017* | *2019* | *KMSA* |  |  |  |

*1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Iš viso veiksmui įgyvendinti:* | *Valstybės biudžeto lėšos:* | *Savivaldybės biudžeto lėšos:* | *Kitos viešosios lėšos:* | *Privačios lėšos:* | *ES lėšos:* |
|  | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* | *Iš viso:* | *iš jų BF:* |  |
| *3 076 108* |  |  | *3 076 108* |  |  |  |  |  |  |

1.3.~~5~~6v Veiksmas: Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas, prioritetą teikiant *teritorijoms prie* renovaciją atliekan~~tiems~~čių (atlikus~~iems~~ių) nam~~ams~~ų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | ~~2020~~ 2023 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.~~5~~6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 891 950 | 216 900 | 216 900 | 216 900 | 216 900 |  |  |  |  | 2 458 150 |

1.3.~~6~~7v Veiksmas: Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2017* | 2019 | ~~KMS~~ *Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras* | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

1.3.~~6~~7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 119 510 |  |  | 167 930 | 167 930 |  |  |  |  | 951 580 |

~~1.3.7v Veiksmas: „Ąžuolyno“ gimnazijos (Paryžiaus Komunos g. 16) aprūpinimas gamtos, technologijų ir kitų laboratorijų įranga~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Pradžia (metai)~~ | ~~Pabaiga (metai)~~ | ~~Vykdytojas~~ | ~~Ministerija (ministerijos)~~ | ~~Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)~~ | ~~Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)~~ |
| ~~2016~~ | ~~2017~~ | ~~KMS~~ | ~~ŠMM~~ | ~~9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą~~ | ~~V~~ |

~~1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Iš viso veiksmui įgyvendinti:~~ | ~~Valstybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Savivaldybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Kitos viešosios lėšos:~~ | ~~Privačios lėšos:~~ | ~~ES lėšos:~~ |
|  | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ |  |
| ~~283 540~~ | ~~42 530~~ | ~~42 530~~ |  |  |  |  |  |  | ~~241 010~~ |

~~1.3.8v Veiksmas: „Aitvaro“ gimnazijos (Paryžiaus Komunos g. 18) aprūpinimas gamtos, technologijų ir kitų laboratorijų įranga~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Pradžia (metai)~~ | ~~Pabaiga (metai)~~ | ~~Vykdytojas~~ | ~~Ministerija (ministerijos)~~ | ~~Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)~~ | ~~Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)~~ |
| ~~2016~~ | ~~2017~~ | ~~KMS~~ | ~~ŠMM~~ | ~~9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą~~ | ~~V~~ |

~~1.3.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Iš viso veiksmui įgyvendinti:~~ | ~~Valstybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Savivaldybės biudžeto lėšos:~~ | ~~Kitos viešosios lėšos:~~ | ~~Privačios lėšos:~~ | ~~ES lėšos:~~ |
|  | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ | ~~Iš viso:~~ | ~~iš jų BF:~~ |  |
| ~~283 540~~ | ~~42 530~~ | ~~42 530~~ |  |  |  |  |  |  | ~~241 010~~ |

1.3.~~9~~*8*v Veiksmas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems *(Kauno g. 49, įsikūrusio viešosios bibliotekos filialo „Kauno atžalynas“ vidaus erdvių modernizavimas ir išplėtimas (iki 800 kv. m), pritaikant naujų paslaugų teikimui)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.~~9~~*8* v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 409 9~~60~~*55* |  |  | ~~211 500~~*211 493* | ~~211 500~~*211 493* |  |  |  |  | 1 198 46~~0~~*2* |

1.3.~~10~~*9*v *Klaipėdos karalienės Luizės* *j*~~J~~aunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ *2017* | ~~2018~~ *2019* | KMS | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

1.3.~~10~~*9*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 644 410 |  |  | 96 660 | 96 660 |  |  |  |  | 547 750 |

1.3.~~11~~*10*v Veiksmas: ~~Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims (perkeliant įstaigą iš Šilutės pl. į Viršutinę g. )~~ *Laikino apnakvindinimo namų steigimas*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2018~~ *2017* | 2019 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai  | R |

1.3.~~11~~*10*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~437 330~~*591 533,66* |  |  | ~~68 060~~*88 730,05* | ~~68 060~~*88 730,05* |  |  |  |  | ~~369 270~~*502 803,61* |

1.3.1~~2~~*1*v Veiksmas: Laikino ~~apnakvindinimo /~~ apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2019~~ *2017* | 2020 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

1.3.1~~2~~*1*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~437 330~~*292 448,65* |  |  | ~~68 060~~*56 712,26* | ~~68 060~~*56 712,26* |  |  |  |  | ~~369 270~~*235 736,39* |

1.3.1~~3~~*2*v Veiksmas: Savanorių gatvės rekonstrukcija (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | ~~2018~~ *2019* | KMS | - | - | - |

1.3.1~~3~~*2*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 594 010 |  |  |  |  | 594 010 |  |  |  |  |

1.3.1~~4~~*3*v Veiksmas: Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje aplinkos sutvarkymas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2016 | ~~2016~~ *2017* | KMS | VRM | - | - |

1.3.1~~4~~*3*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.1~~5~~*4*v Veiksmas: Vaikų dienos centro-vaikų darželio statyba (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2017~~ *2018* | ~~2019~~ *2020* | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | V (ŠMM skyrus papildomą finansavimą) |

1.3.1~~5~~*4*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 1 700 000 |

1.3.1~~6~~*5*v Veiksmas: Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| ~~2016~~ 2017 | 2020 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.1~~6~~*5*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| ~~920 000~~*588 235* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~~420 000~~*88 235* | ~~420 000~~*88 235* | 500 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.3 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| ~~31 423 490~~*33 827 746,90* | ~~2 071 470~~*2 063 301* | ~~1 571 470~~*1 563 301* | ~~2 544 890~~*7 428 556,90* | ~~2 544 890~~*4 352 448,90* | 594 010 | ~~0~~*594 010* | ~~720 000~~*388 235* | ~~720 000~~*388 235* | ~~25 493 140~~*23 353 644* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal veiksmų planą: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| ~~75 648 08~~*82 093 167,35* | ~~4 143 210~~*3 569 903* | ~~3 643 210~~*3 069 903* | ~~5 700 240~~*12 056 866,10* | ~~5 450 240~~*8 980 758,10* | ~~2 028 280~~*5 776 590* | ~~565 410~~*5 776 590* | ~~6 875 700~~*6 543 935* | ~~720 000~~*388 235* | ~~56 900 690~~*54 145 873,25* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_