
|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2020 m. liepos 13 d. |
| sprendimu Nr. T1-205 |

**VIEŠOJO TRANSPORTO RŪŠIES DIEGIMO KLAIPĖDOS MIESTE GAIRĖS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uždavinys** | **Priemonė** | **Priemonės įgyvendinimo rodiklis** | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1. | Gatvių modernizavimas | A juostų modernizavimas, įrengiant BRT bortus |  | 11 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos BRT būtinos infrastruktūros atnaujinimas (viešojo transporto juostos, apsisukimai, stotelės ir pan.) |  | 6 km | 4 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1km |
| 2. | Eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu | Minijos g.–Pilies g.–Naujoji Uosto g. | I  Etapas | I  Etapas | II Etapas | III Etapas | IV  Etapas |  |  |  |  |  |
| Taikos pr.–Tiltų g.–H. Manto g.–Liepojos g. |  |  |  |  | I  Etapas | II Etapas | III Etapas | IV  Etapas |  |  |
| Priestočio g.–Mokyklos g.–Šilutės pl. |  |  |  |  |  |  |  | I  Etapas | II Etapas | III Etapas |
| 3. | Elektra varomi autobusai | Dideli, prailginti elektriniai autobusai (49 vnt.) |  | 10 vnt. | 10 vnt. | 3 vnt. | 4 vnt. | 6 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. |

**BRT GREITŲJŲ TRASŲ ĮRENGIMO SCHEMA**

****